Globale planning:

- Opzetten en inrichten project front-end en back-end in Intellij.
- Beginnen met Front-end en Back-end van reserveringen:
- eerst front-end en back-end bouwen.
- vervolgens front-end en back-end kunnen laten communiceren.
- Bezoek front-end en back-end realiseren
- GGD-lijst realiseren.
- Eventueel oplossen technical debt en refactoren van code.
- Voorbereiden demo
- Demo

In principe is het hele team alle acht dagen aanwezig, incidenteel zijn er privé afspraken gepland. Niet langer dan twee uur per afspraak
Tijdens het hele traject zijn er dagelijkse afspraken gepland:
- Daily standup (‘s morgens 9.00, circa 15 min.)
- Evaluatie van de dag ervoor met Joris (dagelijks in te plannen, circa 15 min.)
- Centraal overleg om 13.00 uur (CrC spel, circa 45 min.)
- Eind van de dag PO overleg en demo met de productowner John (dagelijks in te plannnen aan de eind van de dag, ca. 10 minuten).
- Om 17.00 uur wordt het werk van de dag ingechecked.

Datum	Indeling	Activiteit	Verantwoordelijk
Maandag / 14-12-2020	PO / SM: Joshua / Frontend: Evan / Backend: Sjoerd	CRC voorbereiden: Beschikbare tafels ophalen en één toekennen aan reservering	Team
		Frontend: Lijst bezoeken maken
		Backend: beschikbare tafels ophalen en tafel toekennen aan reservering	Sjoerd
		Frontend: bezoek inboeken	Evan / Joshua
		Frontend: alleen gezonde klanten mogen het restaurant bezoeken	Evan / Joshua
		Frontend: Validaties reservering aanmaken	Evan
		Selectbox gebruiken bij tijdslot	Evan
		Backend: Bezoek terugkrijgen na inboeken	Sjoerd
Dinsdag / 15-12-2020	PO / SM: Evan / Frontend: Sjoerd / Backend: Joshua	12:00 uur - CRC voorbereiden	Team