Globale planning:

- Opzetten en inrichten project front-end en back-end in Intellij.
- Beginnen met Front-end en Back-end van reserveringen:
- eerst front-end en back-end bouwen.
- vervolgens front-end en back-end kunnen laten communiceren.
- Bezoek front-end en back-end realiseren
- GGD-lijst realiseren.
- Eventueel oplossen technical debt en refactoren van code.
- Voorbereiden demo
- Demo

In principe is het hele team alle acht dagen aanwezig, incidenteel zijn er privé afspraken gepland. Niet langer dan twee uur per afspraak
Tijdens het hele traject zijn er dagelijkse afspraken gepland:
- Daily standup (‘s morgens 9.00, circa 15 min.)
- Evaluatie van de dag ervoor met Joris (dagelijks in te plannen, circa 15 min.)
- Centraal overleg om 13.00 uur (CrC spel, circa 45 min.)
- Eind van de dag PO overleg en demo met de productowner John (dagelijks in te plannnen aan de eind van de dag, ca. 10 minuten).
- Om 17.00 uur wordt het werk van de dag ingechecked.